附件3：

事前绩效评估专家意见书

项目名称：邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目

项目单位：邵阳市北塔区教育局

主管部门：

评估时间： 2022 年 9 月 15 日

项目事前绩效评估专家组评估意见

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估指标及分值** | | **专家评估计分** | | | | | |
| **评估指标** | **分值** | **专家1** | **专家2** | **专家3** | **专家4** | **专家5** | **平均** |
| **立项必要性** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| 政策相关性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 职能相关性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 需求相关性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 财政投入相关性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **投入经济性** | **20** | **18** | **17** | **18** | **17** | **17** | **17.4** |
| 投入合理性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 成本控制措施有效性 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.4 |
| **绩效目标合理性** | **20** | **17** | **16** | **17** | **17** | **16** | **16.6** |
| 目标明确性 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.2 |
| 目标合理性 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.4 |
| **实施方案可行性** | **20** | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 实施内容明确性 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.6 |
| 项目实效性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 实施方案可行性 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.6 |
| 过程控制有效性 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.8 |
| **筹资合规性** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| 筹资合规性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 财政投入能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 筹资风险可控性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **合计** | **100** | **90** | **89** | **91** | **90** | **90** | **90** |
| **评估得分** | **90** | | | | | | |
| 分项意见：  1.立项必要性  通过项目实施，可深入贯彻落实“十四五”教育事业发展规划要求，为加快推进教育现代化，建设高质量教育体系，推进学前教育普及普惠发展，加强幼儿园教职工队伍建设。项目实施与政策、职能、需求相关，具有必要性。  2.投入经济性  项目成本投入估算依据充分，成本控制措施有欠缺。  3.绩效目标合理性  除存在部分指标设置欠缺合理性，项目绩效目标表部分内容与可行性研究报告内容不一致之外，绩效目标设置基本符合《北塔区“十四五”发展规划教育专项（2021年-2025年）》的长期规划，绩效目标基本与现实需求吻合。  4.实施方案可行性  除存在项目建设工期和项目进度安排不一致外，项目的实施方案基本可行，项目的实施方案基本可行，实施过程有效性方面缺乏事中监控。  5.筹资合规性  项目资金筹资渠道为北塔区财政资金和政府专项债券资金：一是政府专项债券资金拟发行地方政府债券融资2000.00万元，预计相关收益对债券本息的覆盖倍数1.22倍。二是北塔区财政资金在区财政承受范围内，财政投入能力较强，筹资风险可控。 | | | | | | | |
| 总体意见：  经过专家组评估，本项目立项依据充分且必要、绩效目标符合实际需要、资金投入具有科学性、财政投入能力较强，建议完善制度建设、绩效目标设置、成本控制措施后，建议“予以支持”。 | | | | | | | |
| 其他问题和建议：  建议建立成本控制措施，节约成本，加强对资金的监督管理，避免财政资金投入风险；完善制度建设，对项目运行进行实时监控，促进绩效目标的达成，项目顺利完成。    专家组组长签字：  日期： | | | | | | | |